INFORMACJA   BEZPIECZEŃSTWA   I    OCHRONY                ZDROWIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM

Budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu .

Adres obiektu:  Gmina Świecie, Świecie działki nr: 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4.

Inwestor: Gmina Świecie

Projektant:  Tomasz Wiese

Data opracowania:  październik 2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla:

budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu .

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu wraz z budową i przebudową istniejących sieci uzbrojenia podziemnego oraz oświetlenia ulicznego.

Powyższe zadanie realizowane będzie przez Gminę Świecie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 124. Kolejność wykonywania robót powinna wynikać z uwarunkowań technologicznych, organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad BHP. Na podstawie mapy obliczono powierzchnię poszczególnych elementów zagospodarowania drogowego: projektowana nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej wynosi 2199,03 m2, projektowana nawierzchnia pierścienia wokół ronda, zabruków i wysp rozdzielających z kostki kamiennej 15/17 cm - 281,92 m2, projektowana nawierzchnia opaski kamiennej i wysp rozdzielających z kostki kamiennej 9/11 cm - 259,45m2, nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego - 411,61 m2, nawierzchnia chodnika - 348,39 m2, nawierzchnia przejść dla pieszych na wyspach rozdzielających - 15,54 m2 .

Kolejność wykonywanych robót:

-  roboty pomiarowe,

-  roboty rozbiórkowe,

-  roboty ziemne,

-  wykonanie przebudowy oraz budowa sieci uzbrojenia podziemnego,

-  wykonanie oświetlenia ulicznego,

-  profilowanie i zagęszczenie podłoża,

-  wykonanie warstwy odsączającej oraz warstwy z piasku stabilizowanego cementem,

-  wykonanie podbudowy oraz warstwy wiążącej,

-  wykonanie warstwy ścieralnej,

-  wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i zjazdów do posesji,

-  wyprofilowanie terenów zielonych zagospodarowanych jako trawniki.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie terenu realizowanej inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz działki związane z działalnością usługowo-handlową.

W rejonie istniejących obiektów budowlanych uzbrojenie terenu stanowią  instalacje i przewody wg. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500 tj.:

-  kanalizacja sanitarna,

-  sieć energetyczna,

-  sieć telekomunikacyjna,

-  gazociąg,

- sieć wodociągowa.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

-  droga powiatowa w warunkach odbywającego się ruchu drogowego,

-  występujące uzbrojenie podziemne,

-  mogące występować uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane w planie,

W trakcie robót budowlanych pewne zagrożenie stwarzają drogowe roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywane przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu mechanicznego. Podczas realizacji inwestycji nie powinny występować szczególne zagrożenia z prowadzonymi pracami drogowymi.

- Wskazanie zagrożeń podczas realizacji robót.

Podczas realizacji robót budowlanych drogowych mogą występować typowe zagrożenia,  jakie występują przy pracach ziemnych i nawierzchniowych. W trakcie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym projektem mogą wystąpić zdarzenia stwarzające zagrożenie zdrowia i życia ludzi:

-  potrącenie przez pojazdy drogowe podczas wykonywania robót drogowych,

-  wykonywanie robót ziemnych niezgodnie z założoną technologią robót,

-  nie przestrzeganie warunków BHP,

-  przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki i innego sprzętu ciężkiego.

Roboty budowlane drogowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, Prawo o Ruchu Drogowym, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Sposób prowadzenia instruktaży przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją powyższego zadania kierownik budowy jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu pracowników co do sposobu realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót przy których mogą wystąpić zagrożenia zdrowia i życia, to jest tych które zostały wyszczególnione w niniejszej informacji. Nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych. Sposób wykonywania robót zapewniający bezpieczeństwo powinien wynikać z planu organizacji robót, z którym powinny być zapoznani pracownicy. Przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonywaniem robót ziemnych pod konstrukcje nawierzchni, poboczy, pracownicy powinny wiedzieć i stosować zasadę powiadomienia o wykryciu w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych urządzeń, znać sposób ich zabezpieczenia, a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie tych urządzeń lub nadzór nad nimi.

Kierownik budowy zobowiązany jest zorganizować na placu budowy warunki zapewniające uzyskanie jak największego bezpieczeństwa robót.

Przed przystąpieniem do każdej z faz realizacji inwestycji należy przeprowadzić osobne szkolenie stanowiskowe dla poszczególnych grup pracowników.

Rodzaje obowiązujących szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są następujące:

-  szkolenie wstępne,

-  szkolenie wstępne stanowiskowe,

-  szkolenie wstępne podstawowe,

-  szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobów stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, np. okulary ochronne, odzież ochronna itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP. Ponadto na terenie budowy powinny być do wglądu pracowników plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Nie przewiduje się prowadzenia robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie etapowo – po zakończeniu jednego etapu należy przystąpić do budowy etapu następnego. Teren robót będzie zabezpieczony w sposób pozwalający dojazd Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej. Dostęp do hydrantów zlokalizowanych na budowie nie może być utrudniony.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- środki zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację stanowią:

- łączność telefoniczna – telefonia komórkowa,

b) środki umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, wypadku drogowego i innych  zagrożeń, stanowią:

- środki transportu kołowego – samochody wykonawcy robót, karetka pogotowia, wóz strażacki, radiowóz policyjny.

- Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pracy.

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Utrudnieniem dla uczestników ruchu drogowego będzie częściowe zajęcie powierzchni jezdni drogi przy wykonywaniu robót nawierzchniowych w pasie jezdni. Wówczas miejsca robót należy wydzielić i oznakować zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym. Ruch publiczny zostanie skierowany zaakceptowaną trasą.

Urządzenia bezpieczeństwa użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót.

Zapewnienie ochrony osobom wykonującym roboty na drodze.

Zatrudnieni pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania czynności, oraz zapoznani o występujących zagrożeniach.

Należy zabezpieczyć pracowników w odzież roboczą i ochronną, w środki ochrony osobistej, w szczególności w kamizelki ostrzegawcze i w kaski ochronne. Dotyczy to również innych osób przebywających w obrębie robót.

Celem identyfikacji pracownicy powinni posiadać napisy z nazwą firmy na ubraniach bądź kaskach ochronnych.

Miejsca szczególnie niebezpieczne należy odpowiednio zabezpieczyć lub oznakować. Na placu budowy nie powinno się składować materiałów.

Zaplecze socjalne należy zorganizować w odległości nie większej niż 500 m od stanowisk roboczych, oraz wyposażyć w środki pierwszej pomocy.

- Sposoby przechowywania materiałów

Materiałami występującymi przy wykonywaniu budowy będą: kostka betonowa i kamienna, obrzeża betonowe i kamienne, oporniki kamienne, krawężniki kamienne, piasek, podsypka cementowo-piaskowa, mieszanka betonowa, stabilizacja piasku cementem, ażury betonowe .Piasek i podsypka cementowo-piaskowa oraz mieszanka betonowa i stabilizacja piasku cementem należy bezpośrednio wyładowywać z pojazdów w miejsce wbudowania bez dodatkowego składowania. Materiał pochodzący z rozbiórki można tymczasowo składować na poboczu w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu użytkownikom drogi, lecz każdorazowo po zakończeniu robót w danym dniu należy usuwać i wywozić na składowisko odpadów.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem przyległych do terenu robót upraw i zasiewów.

Bez zgody właścicieli nie wolno zajmować przyległych do pasa drogowego działek, a w szczególności: składować materiałów, przejeżdżać sprzętem, transportować materiały i wywozić urobek pochodzący z wykopów.

Opracował